Приложение

к постановлению администрации

МР «Думиничский район»

от  «__29___»______03_______  201_9_г    №__161_______

( в редакции постановлений администрации

МР «Думиничский район» от 24.09.2019г № 492, от 28.01.2020 г. № 22, от 31.03.2020 №199, от 26.06.2020г №328, от 22.03.2021 №103, №37 от  31.01.2022г., №36  от 24.01.2023г., №377 от 18.07.2023г.,  №57 от 08.02.2024г.  )

Муниципальная программа МР «Думиничский район»

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном районе

«Думиничский район»

Паспорт

муниципальной программы МР «Думиничский район»

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном районе «Думиничский район»

| - 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.Участники муниципальной программы | МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрация МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.Цели муниципальной программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории МР «Думиничский район» - Модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования - Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов - Актуализация схем теплоснабжения Думиничского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.Задачи муниципальной программы | - Внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях Думиничского района и в жилищном фонде; - Пропаганда по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.Основные мероприятия муниципальной программы | - Энергосбережение в сфере ЖКХ, - Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение и повышение энергоэффективности в Думиничском районе Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.Индикаторы муниципальной программы | - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Думиничского района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Думиничского района; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Думиничский района; - Протяженность отремонтированных тепловых сетей - Количество отремонтированных и модернизированных котельных - Количество актуализированных схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | ВСЕГО | 156715,283 | 12888,086 | 38413,132 | 18090,98 | 10561,928 | 15178,365 | 43078,484 | 9310,154 | 9194,154 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 132904,504 | 9102,000 | 35294,475 | 16532,742 | 4681,928 | 8993,071 | 41678, 484 | 8310, 902 | 8310,902 |
|  | средства бюджета МР «Думиничский район» | 23810,779 | 3786,086 | 3118,657 | 1558,238 | 5880,00 | 6185,294 | 1400,00 | 999,252 | 883,252 |

1. Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы,

Приоритетами районной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории района, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса района.

2.Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Цели муниципальной программы:

- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории  МР «Думиничский район»

-  Модернизация и ремонт  отопительных котельных с применением энергосберегающих  технологий и оборудования

- Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением   современных   технологий и  материалов

- Актуализация схем теплоснабжения Думиничского района.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

-  внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях Думиничского района и в жилищном фонде;

- пропаганда по энергосбережению и внедрению  эффективного использования топливно-      энергетических ресурсов.

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя, единица измерения | Ед. изм. | 2017г | 2018г | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019г | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г |
| доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Думиничского района, % : | % | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 |
| доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Думиничского района, % : | % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Думиничского района, %: | % | 0 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м | 0 | 464 | 407 | 186 | 0 | 312 | 445 | 1630 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных и модернизированных котельных | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество актуализированных схем теплоснабжения | шт | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы, информация, представленная в данном разделе дает характеристику основных мероприятий муниципальной программы с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной программы.

В тоже время в разделе 7 муниципальной  программы дается подробный перечень мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы и обеспечивающих достижение целей муниципальной программы.

1.Энергосбережение в сфере ЖКХ.

Краткая характеристика основного мероприятия:

- способствует уменьшению потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ, экономии бюджетных средств и средств граждан на оплату услуг ЖКХ;

- реализуется с участием средств областного, местного  бюджетов и внебюджетных источников;

предусматривает:

- модернизацию и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;

- Актуализацию схем теплоснабжения Думиничского района.

2.Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Думиничском районе Калужской области

Краткая характеристика основного мероприятия:

-  реализуется с участием средств  областного и местного  бюджетов.

- решает задачу повышения энергетической эффективности в Думиничском районе Калужской области;

предусматривает:

- Реконструкцию, теплоизоляцию и ремонт тепловых сетей с применением   современных   технологий и  материалов.

- Возмещение затрат, связанных с проведением работ по переключению с централизованного на поквартирное теплоснабжение.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения размещаются на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» в сети Интернет www.admduminichi.ru  в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители муниципальной программы.

5.Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 156715,283 | 12888,086 | 38413,132 | 18090,980 | 10561,928 | 15178,365 | 43078,484 | 9310,154 | 9194,154 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета (по соглашению) | 132904,504 | 9102,000 | 35294,475 | 16532,742 | 4681,928 | 8993,071 | 41678,484 | 8310,902 | 8310,902 |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 23810,779 | 3786,086 | 3118,657 | 1558,238 | 5880,00 | 6185,294 | 1400 | 999,252 | 883,252 |
| В том числе по участникам программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» ВСЕГО | 138216,172 | 9798,086 | 36318,511 | 14600,82 | 5261,928 | 11154,035 | 42578,484 | 9310,154 | 9194,154 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 127321,818 | 9102,000 | 33201,949 | 13042,582 | 4681,928 | 8993,071 | 41678,484 | 8310,902 | 8310,902 |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 10894,354 | 696,086 | 3116,562 | 1558,238 | 580,00 | 2160,964 | 900,000 | 999,252 | 883,252 |
| 2.Администрация МР«Думиничский район» ВСЕГО | 18499,111 | 3090,000 | 2094,621 | 3490,160 | 5300,00 | 4024,330 | 500,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 12916,425 | 3090,000 | 2,095 | 0 | 5300,00 | 4024,330 | 500,00 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 5582,686 | 0 | 2092,526 | 3490,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Механизм реализации муниципальной программы.

В реализации муниципальной  программы как ее участник выступает:

- МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке.                             Финансирование и определение исполнителей, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04..2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Перечень мероприятий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Думиничский район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации |  | Участники программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Энергосбережение в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования | 2019-2026 |  | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 1.2. | Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов | 2019-2026 |  | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 1.3 | Актуализация схем теплоснабжения | 2019-2026 |  | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 1.4 | Субсидия на осуществление мероприятий по подготовке муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 2019-2026 |  | Администрация МР «Думиничский район» | местный бюджет | нет |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 1.5 | Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения с использованием настенных двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания в малоэтажных домах постройки до 1999 года включительно | 2019-2020 |  | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | нет |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 1.6 | Актуализация схем водоснабжения | 2019-2026 |  | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | нет |
| 2.Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Думиничском районе Калужской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Думиничском районе Калужской области. |  | 2019-2026 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | нет |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение и установку узлов учета тепловой энергии в 42-х двухэтажных многоквартирных домах |  | 2019-2026 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | нет |
| 2.3. | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 2019-2026 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | нет |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 2.4. | Строительство блочной газовой котельной в с. Которь |  | 2023-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Областной бюджет | нет |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |