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Паспорт 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа»

	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы              
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»


	2. Участники
муниципальной программы  
	- МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;
-администрация Думиничского муниципального округа Калужской области (управление городского хозяйства, отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и туризма, МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести», ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)

	3. Цели муниципальной программы    
	Основные цели:
- прирост доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Думиничского муниципального округа Калужской области

	4.Задачи муниципальной программы      
	Основные задачи: 
-приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту;
-повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;
-обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
-повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

	5. Основные мероприятия муниципальной программы
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения.


	6. Индикаторы муниципальной программы   
	Индикаторами муниципальной программы являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,%
- количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий

	7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы  
	2019-2028 годы

	8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех  источников  финансирования      
	Годы
	Всего
(тыс. руб.)
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	средства бюджета  Калужской области
	средства бюджета Думиничского муниципального округа

	
	2019
	11359,396
	
	11359,396

	
	2020
	24145,103
	16008,887
	8136,216

	
	2021
	28216,627
	15924,629
	12291,998

	
	2022
	19710,871
	8500,00
	11210,871

	
	2023
	38403,280
	24943,329
	13459,951

	
	2024
	25135,941
	12509,532
	12626,409

	
	2025
	11819,706
	
	11819,706

	
	2026
	52678,630
	29734,737
	22943,893

	
	2027
	29062,024
	6144,856
	22917,168

	
	2028
	23066,758
	
	23066,758

	
	Всего
	263598,336
	113765,970
	149832,366
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Также приоритеты и цели муниципальной программы коррелируют с целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р и Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года».

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Основными целями данной программы являются:
- прирост доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Думиничского муниципального округа Калужской области.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:
- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;
- обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Главные индикаторы муниципальной программы приведены в таблице:

	Целевые индикаторы 
	Ед.
изм.
	Факт
	Оценка
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	%

	41,16
	
41,16

	41,50
	43,00
	44,50
	46,00
	47,5
	49,00
	52
	53,5
	55
	56

	2.Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий
	ед.
	61
	80
	75
	72
	70
	68
	65
	60
	55
	53
	50
	45





3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения будет осуществляться достижением заявленных целей и решением поставленных задач. Предусмотренные цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа. 
Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии автомобильных дорог местного значения.
Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после разработки проектно-сметной документации, после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на соответствующие годы.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования  в сфере реализации муниципальной программы подлежат опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещаются  в установленном порядке на официальном сайте Думиничского муниципального округа https://admdum.gosuslugi.ru/ в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.
Ответственность за актуализацию сведений несет МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» и отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Думиничского муниципального округа Калужской области.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

                                                                                                    тыс. руб. в ценах каждого года
	Наименование показателя
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Развитие дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа
	263598,336
	11359,396
	24145,103
	28216,627
	19710,871
	38403,280
	25135,941
	11819,706
	52678,630
	29062,024
	23066,758

	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджета Калужской области
	113765,970
	
	16008,887
	15924,629
	8500,00
	24943,329
	12509,532
	
	29734,737
	6144,856
	

	бюджета Думиничского муниципального округа
	149832,366
	11359,396
	8136,216
	12291,998
	11210,871
	13459,951
	12626,409
	11819,706
	22943,893
	22917,168
	23066,758



6. Механизм реализации муниципальной программы.

В реализации муниципальной программы, как ее участники, выступают:
- МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;
- администрация Думиничского муниципального округа Калужской области (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел культуры и туризма, отдел образования и молодежной политики, управление городского хозяйства, МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести», ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)
Ответственный исполнитель муниципальной программы  МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»:
 - несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;
- подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;
- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.
Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством. 
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.  Перечень мероприятий муниципальной программы.

	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Участники программы
	Источники финансирования
	Принадлежность мероприятий

	1
	Содержание автомобильных дорог местного значения
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства

	местный бюджет
	нет

	2
	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства

	местный бюджет
	нет

	3
	Проведение межевания автомобильных дорог местного значения
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства

	местный бюджет
	нет

	4
	Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км
	2021
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»

	местный бюджет, средства бюджета Калужской области
	нет

	5
	Изготовление проектов организации дорожного движения
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства

	местный бюджет
	нет

	6
	Изготовление технических паспортов и технических планов
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства

	местный бюджет
	нет

	7
	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового сооружения с подходами, расположенного на автодороге «Москва - Киев»-с.им. Ленина в Думиничском муниципальном округе Калужской области
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»

	местный бюджет, средства бюджета Калужской области
	нет

	8
	Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!"
	2019-2028
	ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию), отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и туризма
	в рамках финансирования отделов
	нет

	9
	Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения)
	2019-2028
	Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и туризма
	в рамках финансирования отделов
	нет

	10
	Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства, МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести»

	не требуется финансовых вложений
	нет

	11
	Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» 

	не требуется финансовых вложений
	нет

	12
	Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности
	2019-2028
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства

	средства бюджета Калужской области, местный бюджет
	нет

	13
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район»
	2022-2024
	МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»

	местный бюджет
	нет



