Приложение

к постановлению администрации

МР «Думиничский район»

от 29.03.2019 №170

(в ред. пост. от 27.07.2026 №442)

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | - МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»; -администрация Думиничского муниципального округа Калужской области (управление городского хозяйства, отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и туризма, МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести», ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию) |  |  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Основные цели: - прирост доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Думиничского муниципального округа Калужской области |  |  |  |
| 4.Задачи муниципальной программы | Основные задачи: -приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту; -повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов; -обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; -профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; -повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. |  |  |  |
| 5. Основные мероприятия муниципальной программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | Индикаторами муниципальной программы являются: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,% - количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий |  |  |  |
| 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2028 годы |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Годы | Всего (тыс. руб.) | В том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | средства бюджета Калужской области | средства бюджета Думиничского муниципального округа |
|  | 2019 | 11359,396 |  | 11359,396 |
|  | 2020 | 24145,103 | 16008,887 | 8136,216 |
|  | 2021 | 28216,627 | 15924,629 | 12291,998 |
|  | 2022 | 19710,871 | 8500,00 | 11210,871 |
|  | 2023 | 38403,280 | 24943,329 | 13459,951 |
|  | 2024 | 25135,941 | 12509,532 | 12626,409 |
|  | 2025 | 11819,706 |  | 11819,706 |
|  | 2026 | 52678,630 | 29734,737 | 22943,893 |
|  | 2027 | 29062,024 | 6144,856 | 22917,168 |
|  | 2028 | 23066,758 |  | 23066,758 |
|  | Всего | 263598,336 | 113765,970 | 149832,366 |

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Также приоритеты и цели муниципальной программы коррелируют с целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р и Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года».

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Основными целями данной программы являются:

- прирост доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Думиничского муниципального округа Калужской области.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту;

- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;

- обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Главные индикаторы муниципальной программы приведены в таблице:

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Факт | Оценка | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 41,16 | 41,16 | 41,50 | 43,00 | 44,50 | 46,00 | 47,5 | 49,00 | 52 | 53,5 | 55 | 56 |
| 2.Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий | ед. | 61 | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 60 | 55 | 53 | 50 | 45 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения будет осуществляться достижением заявленных целей и решением поставленных задач. Предусмотренные цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа.

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии автомобильных дорог местного значения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после разработки проектно-сметной документации, после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на соответствующие годы.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования  в сфере реализации муниципальной программы подлежат опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещаются  в установленном порядке на официальном сайте Думиничского муниципального округа https://admdum.gosuslugi.ru/ в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несет МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» и отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Думиничского муниципального округа Калужской области.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

тыс. руб. в ценах каждого года

| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Развитие дорожного хозяйства Думиничского муниципального округа | 263598,336 | 11359,396 | 24145,103 | 28216,627 | 19710,871 | 38403,280 | 25135,941 | 11819,706 | 52678,630 | 29062,024 | 23066,758 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Калужской области | 113765,970 |  | 16008,887 | 15924,629 | 8500,00 | 24943,329 | 12509,532 |  | 29734,737 | 6144,856 |  |
| бюджета Думиничского муниципального округа | 149832,366 | 11359,396 | 8136,216 | 12291,998 | 11210,871 | 13459,951 | 12626,409 | 11819,706 | 22943,893 | 22917,168 | 23066,758 |

6. Механизм реализации муниципальной программы.

В реализации муниципальной программы, как ее участники, выступают:

- МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;

- администрация Думиничского муниципального округа Калужской области (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел культуры и туризма, отдел образования и молодежной политики, управление городского хозяйства, МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести», ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)

Ответственный исполнитель муниципальной программы  МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.  Перечень мероприятий муниципальной программы.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства | местный бюджет | нет |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства | местный бюджет | нет |
| 3 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства | местный бюджет | нет |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет, средства бюджета Калужской области | нет |
| 5 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства | местный бюджет | нет |
| 6 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства | местный бюджет | нет |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового сооружения с подходами, расположенного на автодороге «Москва - Киев»-с.им. Ленина в Думиничском муниципальном округе Калужской области | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет, средства бюджета Калужской области | нет |
| 8 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!" | 2019-2028 | ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию), отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и туризма | в рамках финансирования отделов | нет |
| 9 | Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения) | 2019-2028 | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и туризма | в рамках финансирования отделов | нет |
| 10 | Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства, МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» | не требуется финансовых вложений | нет |
| 11 | Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» | не требуется финансовых вложений | нет |
| 12 | Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности | 2019-2028 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», управление городского хозяйства | средства бюджета Калужской области, местный бюджет | нет |
| 13 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район» | 2022-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |