РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область

Администрация муниципального района

«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10  »   02.   2025г.                                                                                    № 42

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Думиничский район»

Руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собрания представителей от 11.12.2024г. №72 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района  «Думиничский район» (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 170 (в ред. от 14.06.2024г. № 253)  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы пункт 7 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2027 годы |
| --- | --- |

1.2. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Годы | Всего (тыс. руб.) | В том числе по источникам финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства бюджета Калужской области | средства бюджета МР «Думиничский район» |
|  | 2019 | 11359,396 |  | 11359,396 |
|  | 2020 | 24145,103 | 16008,887 | 8136,216 |
|  | 2021 | 28216,627 | 15924,629 | 12291,998 |
|  | 2022 | 19710,871 | 8500,00 | 11210,871 |
|  | 2023 | 38403,280 | 24943,329 | 13459,951 |
|  | 2024 | 25135,941 | 12509,532 | 12626,409 |
|  | 2025 | 15948,023 |  | 15948,023 |
|  | 2026 | 13820,889 |  | 13820,889 |
|  | 2027 | 14847,841 |  | 14847,841 |
|  | Всего | 191587,971 | 77886,377 | 113701,594 |

1.3. Раздел 1.1 Программы «Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими стратегическими документами:

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями);

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022г №970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года».

При разработке Программы использовалась система приоритетности включения объектов по направлениям использования средств:

- участки автодорог, технические параметры которых не соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения;

- вновь начинаемые объекты, ввод которых обеспечит максимальный социально-экономический и экологический эффект;

-  повышение уровня безопасности движения по автодорогам местного значения».

1.4. В текстовой части Программы таблицу раздела 1.2 «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Факт | Оценка | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 41,16 | 41,16 | 41,50 | 43,00 | 44,50 | 46,00 | 47,5 | 49,00 | 52 | 53,5 | 55 |
| 2.Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог межмуниципального и местного значения из-за сопутствующих дорожных условий | ед. | 61 | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 60 | 55 | 53 | 50 |

1.5. В текстовой части Программы таблицу раздела 1.5 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

(тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район» | 191587,971 | 11359,396 | 24145,103 | 28216,627 | 19710,871 | 38403,280 | 25135,941 | 15948,023 | 13820,889 | 14847,841 |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Калужской области | 77886,377 |  | 16008,887 | 15924,629 | 8500,00 | 24943,329 | 12509,532 |  |  |  |  |  |
| бюджета МР «Думиничский район» | 113701,594 | 11359,396 | 8136,216 | 12291,998 | 11210,871 | 13459,951 | 12626,409 | 15948,023 | 13820,889 | 14847,841 |  |  |

1.6. Раздел 1.7 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 3 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет областной бюджет | нет |
| 5 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 6 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 7 | Проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина»-с.Имени Ленина | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |
| 8 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!" | 2019-2027 | ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию),отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район» | в рамках финансирования отделов | нет |
| 9 | Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения) | 2019-2027 | Отдел образования администрации MP «Думиничский район», отдел культуры и туризма МР «Думиничский район» | в рамках финансирования отделов | нет |
| 10 | Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» | не требуется финансовых вложений | нет |
| 11 | Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» », МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» | не требуется финансовых вложений | нет |
| 12 | Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности | 2019-2027 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | средства бюджета Калужской области, местный бюджет | нет |
| 13 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР «Думиничский район» | 2022-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | местный бюджет | нет |

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте МР «Думиничский район» https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

Глава администрации                                                         С.Г. Булыгин